Приложение 2

к муниципальной программе «Энергосбережение и

повышение энергетической эффективности в

Ромодановском муниципальном районе»

# Перечень
основных мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ромодановском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационно- правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение разъяснительной работы по экономии энергоресурсов среди сотрудников муниципальных учреждений | Руководители учреждений бюджетной сферы | 2016 г. | 2027 г. | Экономия энергоресурсов | Перерасход энергоресурсов | Уменьшение удельной величины потребления МБУ энергоресурсов |
| 1.2 | Своевременное заполнение в подсистеме ГИС «Энергоэффективность» энергодекларации по учреждениям ( ежегодно) | Руководители учреждений бюджетной сферы | 2016 г. | 2027 г.. | Контроль за потреблением энергоресурсов | Штрафные санкции в соответствии с законодательством | Снижение потребления энергоресурсов МБУ |
| 1.3 | Своевременное заполнение в подсистеме ГИС «Энергоэффективность» информации о потреблении энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях учреждений (ежегодно) | Руководители учреждений бюджетной сферы | 2016 г. | 2027 г. | Контроль за потреблением энергоресурсов | Штрафные санкции в соответствии с законодательством | Снижение потребления энергоресурсов МБУ |
| 1.4 | Своевременное представление аналитического отчета по формам утвержденным постановлением Правительства РФ № 20 от 25.01.2011 г. ( ежемесячный , квартальный, годовой) | Руководители учреждений бюджетной сферы | 2016 г. | 2027 г. | Контроль за потреблением энергоресурсов | Штрафные санкции в соответствии с законодательством | Снижение потребления энергоресурсов МБУ |
| 2. | Применение энергосберегающих технологий в учреждениях образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Руководители учреждений образования | 2016 г. | 2027 г. | Экономия электроэнергии | Перерасход электроэнергии | Уменьшение удельной величины потребления электроэнергии МБУ |
| 2.2 | Замена окон на пластиковые | Руководители учреждений образования | 2017 г. | 2020 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 2.3 | Замена отопительных котлов | Руководители учреждений образования | 2017 г. | 2020 г. | Экономия природного газа | Перерасход природного газа | Уменьшение потребления природного газа |
| 2.4 | Замена отопительных насосов | Руководители учреждений образования | 2016 г. | 2019 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 2.5 | Замена электропроводки | Руководители учреждений образования | 2017 г. | 2020 г. | Экономия электроэнергии | Перерасход электроэнергии | Уменьшение удельной величины потребления электроэнергии МБУ |
| 2.6 | Установка приборов учета природного газа и тепла | Руководители учреждений образования | 2016 г. | 2023 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 2.7 | Установка приборов учета холодной воды | Руководители учреждений образования | 2016 г. | 2020 г. | Экономия холодной воды | Перерасход холодной воды | Уменьшение потребления холодной воды |
| 3 | Применение энергосберегающих технологий в учреждениях культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Руководители учреждений культуры | 2016 г. | 2027 г. | Экономия электроэнергии | Перерасход электроэнергии | Уменьшение удельной величины потребления электроэнергии МБУ |
| 3.2 | Замена окон на пластиковые | Руководители учреждений культуры | 2017 г. | 2020 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 3.3 | Замена отопительных котлов | Руководители учреждений культуры | 2018 г. | 2018 г. | Экономия природного газа | Перерасход природного газа | Уменьшение потребления природного газа |
| 3.4 | Замена электропроводки | Руководители учреждений культуры | 2018 г. | 2018 г. | Экономия электроэнергии | Перерасход электроэнергии | Уменьшение удельной величины потребления электроэнергии МБУ |
| 3.5 | Установка приборов учета природного газа и тепла | Руководители учреждений культуры | 2018 г. | 2023 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 3.6 | Замена входных дверей | Руководители учреждений культуры | 2016 г. | 2020 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 3.7 | Ремонт фасадов зданий и крыш | Руководители учреждений культуры | 2018 г. | 2020 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 4 | Применение энергосберегающих технологий в учреждениях органов управления |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | Главы сельских поселений | 2016 г. | 2027 г. | Экономия электроэнергии | Перерасход электроэнергии | Уменьшение удельной величины потребления электроэнергии МБУ |
| 4.2 | Замена окон на пластиковые | Главы сельских поселений | 2016 г. | 2020 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 4.3 | Замена отопительных котлов | Главы сельских поселений | 2017 г. | 2020 г. | Экономия природного газа | Перерасход природного газа | Уменьшение потребления природного газа |
| 4.4 | Замена насосов отопительных систем | Главы сельских поселений | 2016 г. | 2020 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 4.5 | Замена электропроводки | Главы сельских поселений | 2016 г. | 2019 г. | Экономия электроэнергии | Перерасход электроэнергии | Уменьшение удельной величины потребления электроэнергии МБУ |
| 4.6 | Установка приборов учета природного газа и тепла | Главы сельских поселений | 2016 г. | 2020 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 4.7 | Установка приборов учета холодной воды | Главы сельских поселений | 2016 г. | 2018 г. | Экономия холодной воды | Перерасход холодной воды | Уменьшение потребления холодной воды |
| 4.8 | Замена входных дверей | Главы сельских поселений | 2017 г. | 2019 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 4.9 | Установка теплоотражающих экранов | Главы сельских поселений | 2018 г. | 2020 г. | Экономия теплоэнергии и природного газа | Перерасход теплоэнергии и природного газа | Уменьшение потребления теплоэнергии и природного газа |
| 4.10 | Перевод автотранспорта с бензина на газ | Главы сельских поселений | 2019 г. | 2019 г. | Экономия бюджетных средств | Увеличение расхода бюджетных средств | Сокращение бюджетных средств |
| 4.11 | Ремонт фасада зданий | Главы сельских поселений | 2018 г | 2018 г | Экономия бюджетных средств | Увеличение расхода бюджетных средств | Сокращение бюджетных средств |
| 5 | Применение энергосберегающих технологий в предприятиях жилищно-коммунальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Замена ветхих водопроводных сетей и оперативное устранение утечек холодной воды | Директор МУП «Коммунальник» | 2016 г | 2027 г. | Экономия потребления холодной воды и электроэнергии | Перерасход холодной воды и электроэнергии | Сокращение потребления холодной воды и электроэнергии |
| 5.2 | Установка преобразователей частоты | Директор МУП «Коммунальник | 2019 г | 2027 г. | Экономия потребления холодной воды и электроэнергии | Перерасход холодной воды и электроэнергии | Сокращение потребления холодной воды и электроэнергии |
| 5.3 | Замена насосного оборудования на насосных станциях | Директор МУП «Коммунальник» | 2016 г | 2027 г. | Экономия потребления холодной воды и электроэнергии | Перерасход холодной воды и электроэнергии | Сокращение потребления холодной воды и электроэнергии |
| 5.4 | Установка водомерных счетчиковСТВХ-100 на подъеме воды на насосных станциях | Директор МУП «Коммунальник | 2016 г | 2027 г. | Экономия потребления холодной воды и электроэнергии | Перерасход холодной воды и электроэнергии | Сокращение потребления холодной воды и электроэнергии |
| 5.5 | Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэффективными лампами | Директор ООО «Уют» | 2016 г | 2027 г. | Экономия электроэнергии | Перерасход электроэнергии | Сокращение потребления электроэнергии в многоквартирный домах |
| 5.6. | Утепление и уплотнение дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрытия входных дверей | Директор ООО «Уют» | 2016 г | 2027 г. | Экономия природного газа | Перерасход природного газа | Сокращение потребления природного газа |
| 5.7 | Установка дверей и заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений | Директор ООО «Уют» | 2016 г | 2027 г. | Экономия природного газа | Перерасход природного газа | Сокращение потребления природного газа |
| 5.8 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Директор ООО «Уют» | 2016 г | 2027 г. | Экономия природного газа | Перерасход природного газа | Сокращение потребления природного газа |
| 5.9 | Утепление чердачных перекрытий | Директор ООО «Уют» | 2016 г | 2027 г. | Экономия природного газа | Перерасход природного газа | Сокращение потребления природного газа |
| 6 | Субсидирование оформления прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Субсидирование оформления прав собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры | Администрация Ромодановского сельского поселения | 2023 г | 2023 г. | Оформление водопроводных и канализационных сетей в собственность сельских поселений района | Износ сетей | Контроль за расходованием энергоресурсов |